# Acta de cierre de Proyecto Ágil

Integrantes: Vicente Gutierrez

Martín Vega

Monserrat Vilches

Nicolás Yañez

1. Datos Generales del Proyecto	3

2. Resumen Ejecutivo del Proyecto	3

3. Alcance y Entregables Finales	3

3.1. Entregables Funcionales (Software)	3

3.2. Aceptaciones de entregas documentales	1

4. Resumen de Hitos y Cronograma	1

5. Resumen de Calidad y Pruebas	1

6. Lecciones Aprendidas Clave	1

8. Aprobación y Firmas	1

# 1. Datos Generales del Proyecto

| Empresa | Fire Prevention SPA |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de Inventario |
| Metodología | Ágil (Kanban) |
| Fecha de preparación | 14/09/2025 |
| Cliente | Fire Prevention |
| Gerente de Proyecto | Monserrat Vilches |

# 2. Resumen Ejecutivo del Proyecto

El proyecto se desarrolló bajo la metodología Kanban, cumpliendo con los objetivos definidos en el backlog inicial. Se diseñó e implementó un Sistema Web de inventario para resolver problemática con peticiones de material y control de flujos operativos (preparación, despacho, recepción y devolución), evitando errores manuales al momento de ingresar productos.

Para esta segunda fase, se consolidó el backend para los módulos prioritarios, realización de login y se avanzó en el frontend con vistas de lista, entregando finalmente Guía de Despliegue, Manual de Usuario e Informe de Cierre.

# 3. Alcance y Entregables Finales

## 3.1. Entregables Funcionales (Software)

- Módulo de Inventario: Gestión de productos, subcategorías, alertas de stock crítico.

- Módulo de Operaciones: Flujos completos de Ingreso de compras, Salidas a Centros de Costo y Devoluciones.

- Módulo Financiero: Cálculo automático y reporte de PPP (Actual e Histórico).

- Administración: CRUD completo de Usuarios, Proveedores y Centros de Costo.

- Seguridad: Sistema de autenticación y autorización por roles (Admin/Bodeguero).

## 3.2. Aceptaciones de entregas documentales

| Entregable | Aceptación (Si/No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Historias de Usuario | Si | Completadas al 100% (Alcance Web). |
| Modelo 4 + 1 | Si | Diagramación finalizada. |
| Modelo BD | Si | Esquema relacional optimizado. |
| Test Plan + Matriz | Si | Ejecución QA completa. |
| Manual de Usuario | Si | Incluye flujos visuales y anexos técnicos. |
| Guía de Despliegue | Si | Documentación técnica entregada. |
| Informe de Cierre | Si | Resumen de hitos y métricas. |

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos.

- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad.

- Se ha realizado la transferencia de conocimientos mediante el Manual de Usuario.

# 4. Resumen de Hitos y Cronograma

El proyecto se gestionó mediante flujo continuo (Kanban), finalizando con el hito de cierre en los plazos estipulados.

| Hito | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Hito 1: MVP / Configuración | octubre 2025 | Completado |
| Hito 2: Core Operativo y Finanzas | noviembre 2025 | Completado |
| Hito Final: Release y Cierre | 29/11/2025 | Terminado |

# 5. Resumen de Calidad y Pruebas

- Prueba Login correcto e incorrecto (Admin)

- Prueba Login correcto e incorrecto (Bodega)

# 6. Lecciones Aprendidas Clave

- Metodología: La adopción de Kanban permitió un flujo de corrección y entrega continuó, asegurando un producto estable sin la rigidez de los sprints fijos.

- Comunicación: Se reconoce la importancia de la validación constante con el cliente para ajustar reglas de negocio complejas (como el cálculo de PPP) en etapas tempranas.

- Gestión de Alcance: Definir claramente las limitaciones (como la no automatización de compras) desde el inicio ayudó a enfocar los esfuerzos en el núcleo operativo crítico .

7. Declaración de Cierre Formal

El equipo de trabajo declara que a la fecha, el alcance prometido ha sido completado al 100% en su versión Web, cumpliendo con los estándares de calidad acordados. Se transfiere la propiedad de los entregables al cliente Fire Prevention para su explotación productiva.

# 8. Aprobación y Firmas

| Nombre | Firma |
| --- | --- |
| Vicente Gutierrez | X |
| Martín Vega | X |
| Monserrat Vilches | X |
| Nicolás Yañez | X |