# Informe Retrospectiva Final

Integrantes: Vicente Gutierrez

Martín Vega

Monserrat Vilches

Nicolás Yañez

1. Información General del Proyecto	3

2. Propósito y Metodología de la Retrospectiva	3

3. Principales Éxitos y Fortalezas del Proyecto	4

4. Principales Desafíos y Obstáculos Enfrentados	4

5. Análisis de Procesos, Herramientas y Comunicación	4

6. Lecciones Aprendidas Clave	4

7. Recomendaciones para Futuros Proyectos	5

8. Conclusiones del Equipo	5

# 1. Información General del Proyecto

| Atributo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Fire Prevention – Sistema de Gestión de Inventario y Peticiones de Material |
| Empresa Desarrolladora | Smart Future |
| Cliente | Fire Prevention |
| Gerente de Proyecto | Monserrat Vilches |
| Equipo de Trabajo | Vicente Gutierrez, Martín Vega, Monserrat Vilches, Nicolás Yañez |
| Fecha de Cierre | 14/09/2025 |
| Descripción | Plataforma web y API centralizada para la gestión de inventario multi-bodega, diseñada para garantizar la trazabilidad por lote y digitalizar el flujo de solicitudes de material. |

# 2. Propósito y Metodología de la Retrospectiva

2.1 Propósito El objetivo principal de este informe es realizar un análisis crítico y constructivo sobre el ciclo de vida del proyecto "Fire Prevention". Se busca documentar no solo el cumplimiento de los objetivos técnicos y funcionales , sino también evaluar la dinámica del equipo, la efectividad de los procesos adoptados y consolidar las lecciones aprendidas para futuros desarrollos. Esta retrospectiva marca el cierre formal de la etapa de desarrollo, asegurando que la experiencia adquirida se transforme en conocimiento organizacional.

2.2 Metodología Utilizada El proyecto se ejecutó bajo la metodología Ágil (Kanban), lo que permitió una distribución efectiva de tareas y una adaptación constante a los requerimientos. Para esta retrospectiva final, se han consolidado los datos provenientes de:

- Reuniones Semanales: Donde se evalúa el trabajo asignado y el trabajo hecho durante periodos de tiempo designados (2 semanales, Lunes/Viernes).

- Reuniones con Product Owner: Dónde se evalúa el progreso general hecho con el cliente, se resuelven dudas y se hace feedback.

- Análisis de Calidad: Evaluación de los resultados de las pruebas unitarias, de integración y el cumplimiento de los estándares de código (CI/CD) .

- Reflexión del Equipo: Identificación colaborativa de fortalezas, debilidades y áreas de mejora en la comunicación y gestión del tiempo.

# 3. Principales Éxitos y Fortalezas del Proyecto

- Arquitectura Robusta y Escalable: La implementación de una arquitectura desacoplada (Backend Node.js + Frontend React) demostró ser un acierto técnico. Permitió que los equipos de desarrollo trabajaran en paralelo sin bloqueos significativos, logrando un avance del 57.3% en la funcionalidad del Core en tiempos ajustados.

- Gestión de Calidad Automatizada: La integración de herramientas de CI/CD (GitHub Actions) y pruebas unitarias (Jest/Vitest) aseguró una base de código limpia. Se logró validar exitosamente 16 casos de prueba críticos relacionados con el Login y los movimientos de inventario, garantizando la estabilidad de las funciones principales.

- Adaptabilidad del Equipo: A pesar de los desafíos iniciales con la curva de aprendizaje de nuevas tecnologías (Prisma ORM), el equipo logró dominar las herramientas y entregar los entregables funcionales (código y scripts de BD) a tiempo para el cierre de la fase.

# 4. Principales Desafíos y Obstáculos Enfrentados

# 5. Análisis de Procesos, Herramientas y Comunicación

Procesos (Kanban): La metodología ágil fue efectiva para organizar el trabajo. Las tareas eran delegadas y asignadas correctamente y se logró mantener un trabajo independiente de cada miembro del grupo para acomodar dificultades de horario.

Herramientas:

- GitHub: El uso de Pull Requests obligatorios fue fundamental para mantener la calidad del código en la rama main.

Comunicación: La comunicación técnica fluyó bien, pero hubo brechas en la comunicación de expectativas con respecto a los tiempos de entrega de los módulos secundarios (alertas y correos), lo que generó presión al final del proyecto.

# 6. Lecciones Aprendidas Clave

- Documentar sobre la marcha: Aprendimos que la documentación técnica (como Swagger o Manuales) debe realizarse en paralelo al desarrollo y no dejarse como una tarea final aislada.

- Validación Temprana de Integraciones: Las pruebas de integración (Frontend-Backend) deben realizarse tan pronto como exista un endpoint funcional, en lugar de esperar a tener toda la interfaz lista.

- Gestión de Riesgos: Es crucial tener un plan de contingencia más sólido para las funcionalidades "nice-to-have" (como las alertas por correo), para que su retraso no impacte la percepción de éxito del proyecto general.

# 7. Recomendaciones para Futuros Proyectos

- Automatización de Documentación: Implementar herramientas que generen la documentación de API automáticamente desde el código (ej. Swagger JSDoc) para asegurar que siempre esté actualizada.

- Periodo de Preproducción Duro: Dedicar la primera semana exclusivamente a configurar todos los entornos (CI/CD, BD, Linter) antes de escribir código de negocio, para evitar ajustes de infraestructura a mitad de camino.

- Pruebas E2E desde el Inicio: Incorporar Cypress desde los primeros sprints para cubrir los flujos críticos (Login, Crear Producto) y evitar regresiones manuales.

# 8. Conclusiones del Equipo

El equipo concluye el proyecto "Fire Prevention" con un sentimiento de logro y aprendizaje. Se ha entregado un producto de software funcional que cubre las necesidades críticas del cliente (trazabilidad, gestión de stock y seguridad), superando los desafíos técnicos con una arquitectura moderna y mantenible. Aunque existen áreas de mejora en la planificación de tareas secundarias, la experiencia ha fortalecido las capacidades técnicas y de gestión del grupo, dejándonos mejor preparados para enfrentar desafíos de mayor envergadura en el futuro.