# Informe de cierre de Release

Integrantes: Vicente Gutierrez

Martín Vega

Monserrat Vilches

Nicolás Yañez

1. Información General del Release	3

2. Objetivo del Release	3

3. Resultados del Hito (Trabajo Completado)	3

4. Trabajo No Completado (Pendientes)	4

5. Métricas de Progreso	4

6. Conclusiones y Recomendaciones de Despliegue	4

# 1. Información General del Release

| Nombre | Segundo Hito |
| --- | --- |
| Fechas | 22/10/2025 - 28/10/2025 |
| Equipo | Vicente Gutierrez, Martín Vega, Monserrat Vilches, Nicolás Yáñez. |
| Objetivo del producto | Entregar una plataforma web integral para la gestión de inventario "Fire Prevention", asegurando la trazabilidad completa de materiales entre bodegas y centros de costo, con control financiero automatizado (PPP) y gestión de usuarios por roles. |

# 2. Objetivo del Release

El objetivo de este entregable final es desplegar en producción la versión estable de la plataforma web, con todos los módulos críticos operativos y validados:

- Gestión completa de Inventario (Productos, Categorías, Alertas).

- Flujos operativos de Ingreso, Salida y Devolución con trazabilidad.

- Administración de Entidades (Proveedores, Centros de Costo, Usuarios).

- Generación de reportes financieros (PPP) exportables.

- Entrega de documentación técnica y Manual de Usuario final.

# 3. Resultados del Hito (Trabajo Completado)

Se ha completado las Historias de Usuario comprometidas para el alcance Web.

| Categoría | Detalles de Módulos Entregados |
| --- | --- |
| Inventario y Catálogo | Gestión de productos, subcategorías, lógica de stock crítico y visualización de alertas. |
| Operaciones | Flujos E2E de Ingresos de Compra, Salidas a Proyectos y Devoluciones (Provider/Project). |
| Finanzas | Cálculo automático de Precio Promedio Ponderado (PPP) histórico y actual. |
| Administración | CRUD completo de Usuarios (Roles), Proveedores y Centros de Costo. |
| Seguridad | Autenticación robusta y protección de rutas según rol (Admin/Bodeguero). |

Tareas Transversales Completadas:

- Ejecución del Plan de Pruebas (QA).

- Redacción y validación del Manual de Usuario.

- Diagramación final (Modelo 4+1 y Modelo de Datos).

# 4. Trabajo No Completado

Siguiendo la metodología Kanban, se priorizó el flujo operativo crítico. Los siguientes puntos quedaron definidos como fuera del alcance para este release, documentados como limitaciones conocidas:

- Integraciones Financieras: No se contempla conexión directa con bancos ni servicios de impuestos (SII); el sistema es para control de costos operativos internos.

- Automatización de Compras: El sistema genera alertas visuales de stock bajo, pero la ejecución de la orden de compra se mantiene como un proceso manual estratégico.

# 5. Métricas de Progreso

El proyecto finaliza con métricas de calidad satisfactorias tras las pruebas en entorno de Staging y Producción:

- Cobertura Funcional: 100% del alcance web comprometido en el Backlog.

- Calidad de Código: Cumplimiento de estándares de Linting y Formateo (Clean Code).

- Resultados de Pruebas:

  - Pruebas Unitarias (Backend): Lógica de cálculo PPP y control de stock validadas correctamente.

  - Pruebas de Integración: Comunicación fluida entre Frontend (React) y Backend (Node.js) sin errores de cors ni latencia crítica.

  - Seguridad: Validación exitosa de bloqueo de accesos no autorizados (ej. Bodeguero intentando crear usuarios).

- Defectos Críticos (Bugs): 0 Bloqueantes. El bug de "Variantes" mencionado en iteraciones pasadas fue resuelto mediante la implementación correcta de "Subcategorías".

# 6. Conclusiones y Recomendaciones de Despliegue

El Release Final cumple con todos los requisitos funcionales y no funcionales establecidos para la operación de "Fire Prevention". La plataforma garantiza la integridad de los datos, evita stocks negativos y ofrece una experiencia de usuario fluida y documentada. La adopción de la metodología Kanban permitió un flujo de corrección y entrega continuó, asegurando que llegáramos a esta fecha con un producto estable.