Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta fase dejamos operativo el SGI-PM con script de BD definitivo alineado al diagrama ER y diagrama de clases, API Back-End documentada en Swagger y Front-End funcional para solicitud de material, preparación con reserva por lote, despacho, recepción total/parcial y devoluciones, con auditoría en kardex y costo promedio (PPP). Se completaron Historias de Usuario con criterios, Documentación 4+1 coherente con el diseño y el Plan + Matriz de Pruebas con evidencias. Ajustamos alcance (sin ventas/e-commerce) y metodología (sprints cortos con entregas verticales) para asegurar coherencia ER–API–UI. |
| --- | --- |
| Objetivos | - Mantener foco en inventario hacia proyectos y devoluciones. - Reglas explícitas: lote obligatorio en todo movimiento; PPP definido en entradas. |
| Metodología | - Sprints cortos con vertical slices y “puertas de calidad”: migración reproducible, Swagger actualizado y evidencias de pruebas por cada entrega. |
| Evidencias de avance | - Modelo ER y script_bd.sql final (migración limpia + datos semilla) → demuestra base de datos estable. - Swagger/OpenAPI con endpoints reales (CRUD y movimientos con transacciones) → evidencia API lista para integración. - Capturas/Video E2E: petición → reserva por lote → despacho → recepción → devolución → prueba trazabilidad/kardex. - Plan de Pruebas + Matriz ejecutada (funcional, integración, seguridad, rendimiento) → asegura calidad disciplinar. |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Arquitectura/Back-End | Definir ER/OO y reglas (PK/FK, unicidad SKU, integridad de lotes, no-negatividad) | Draw.io/Lucidchart, SQL IDE | 1 semana | Martín + Equipo (BD) | Índices en SKU y (producto, lote); vistas para reportes | Estado: Completado | Inclusión de tabla de kardex y campo de lote en movimientos |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Facilitadores: HU claras con criterios, entregas verticales, puertas de calidad (Swagger actualizado, migración reproducible, evidencias de pruebas), trabajo colaborativo. - Dificultades: Concurrencia en reservas simultáneas; redondeos en PPP y manejo de recepción parcial. - Acciones: Uso de transacciones/locking, casos dedicados en pruebas, validaciones de estados y cantidades en UI/API.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Eliminadas: Flujos de ventas/e-commerce (fuera de alcance). - Ajustadas: Inclusión de transferencias internas y devoluciones como flujos estándar; obligatoriedad de lote en todos los movimientos para asegurar auditabilidad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - No iniciadas/retrasadas: N/A (se completó el alcance planificado de Fase 2). - Estrategia ante desvíos: uso de buffers por sprint, priorización de vertical slices y adelanto de pruebas de regresión en endpoints críticos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.