||Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | FirePrevention |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema de administración FirePrevention. |

Información de la reunión:

| Lugar | Agustinas 1022 |
| --- | --- |
| Fecha | 1/10/2025 |
| Número de iteración / sprint | 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Martín Vega Monserrat Vilches Nicolás Yáñez Vicente Gutierrez |
| Personas que asistieron a la reunión | Martín Vega Monserrat Vilches Nicolás Yáñez Vicente Gutierrez |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Se logró implementar funciones importantes de las funcionalidades esenciales del proyecto. - Se redujeron los errores y bugs al punto que el software funciona de manera notablemente mejor. - La documentación atrasada se redujo. - Se mejoró el diálogo con los stakeholders y su retroalimentación ha sido tomada en cuenta. - El equipo de desarrollo se ha vuelto más cómodo y versátil en las herramientas usadas. | - La comunicación ha sido pobre dentro del equipo. - El trabajo ha sido irregular. - Se han tenido charlas sobre decisiones de diseño y software en un punto avanzado del proyecto. - Una pequeña fracción del trabajo ha sido desechado gracias a una mala comunicación. | - Reforzar la importancia de los canales de comunicación. - Aplicar más énfasis en el proceso de documentación durante y después del trabajo hecho. - Organizar mejor el backlog de tareas pendientes y errores por corregir en base a importancia y dependencias. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.