# Release Plan - Fire Prevention

### 1. Introducción

El presente documento detalla el Plan de Lanzamiento (Release Plan) para el proyecto de título “Fire Prevention”, actualizado para reflejar el Product Backlog final de 31 Historias de Usuario.

Este plan organiza las Historias de Usuario (HU) en entregas funcionales y secuenciales (Releases), sirviendo como un contrato de entrega técnica para alinear al equipo y gestionar las expectativas de los stakeholders.

### 2. Objetivos del Plan de Lanzamiento

- Gestionar expectativas sobre el incremento del producto y las fechas de entrega.

- Priorizar el valor, asegurando que el MVP (Núcleo de Configuración) se entregue primero.

- Definir los Criterios de Salida (DoD) y el alcance técnico específico para cada lanzamiento.

### 3. Release 1: "MVP - Núcleo de Configuración e Inventario Base"

- Fecha Objetivo: 05 de octubre

- Objetivo del Release: Establecer las bases del sistema (MVP). Permitir a los administradores y bodegueros configurar el catálogo, las bodegas, ingresar el stock inicial y realizar la autenticación.

#### Historias de Usuario Incluidas (Según .docx):

- Épica: Seguridad

  - (HU-18) Gestión de usuarios y roles (admin, bodeguero, jefe de obra).

  - (HU-29) Autenticación segura con JWT.

- Épica: Productos & Variantes

  - (HU-02) Creación de productos.

  - (HU-03) Creación de variantes (SKU).

  - (HU-04) Activación / inactivación de productos y variantes.

  - (HU-26) Validación de unicidad de SKU.

- Épica: Bodegas & Ubicaciones

  - (HU-05) Gestión de bodegas.

  - (HU-06) Gestión de ubicaciones por bodega.

- Épica: Inventario (Base)

  - (HU-07) Registro de stock inicial por variante/bodega/ubicación/lote.

  - (HU-11) Control para impedir saldos negativos.

- Épica: Configuración y Usabilidad

  - (HU-25) Filtros y búsqueda por SKU/nombre/categoría.

  - (HU-31) Configuración de UDM y parámetros del sistema.

#### Criterios de Salida (Definition of Done - DoD):

- Código fuente integrado en la rama main.

- Script de Base de Datos reproducible desde cero (migraciones limpias).

- CRUD de Productos, Variantes, Bodegas y Ubicaciones operativo.

- Flujo de "Ingreso de Stock Inicial" (HU-07) operativo.

- Autenticación (HU-29) y gestión de roles (HU-18) funcionales.

- Documentación de API (Swagger) publicada y actualizada para estos endpoints.

- 10+ casos del plan de pruebas (enfocados en estos CRUDs y login) en OK con evidencias.

#### Alcance por Capa:

- Frontend (FE): Login (JWT); Pantallas de CRUDs (Productos, Bodegas, Ubicaciones); Pantalla de "Stock Inicial".

- Backend (BE): Auth/roles (JWT); Endpoints CRUD para catálogos; Endpoint para "Stock Inicial"; Swagger base.

- Base de Datos (BD): ER + migraciones + datos semilla; Índices/constraints (SKU único).

### 4. Release 2: "Operación del Sistema - Trazabilidad y Proyectos"

- Fecha Objetivo: 15 de noviembre.

- Objetivo del Release: Habilitar la funcionalidad operativa completa del sistema, incluyendo el flujo de peticiones de proyecto, movimientos de inventario y reportes de trazabilidad.

#### Historias de Usuario Incluidas (Según .docx):

- Épica: Inventario (Movimientos)

  - (HU-01) Ingreso de productos existentes (movimiento de entrada).

  - (HU-08) Movimientos de inventario: entradas y salidas (genéricas).

  - (HU-09) Historial inmutable de transacciones (inventario_texto / Kardex).

  - (HU-10) Transferencia de stock entre ubicaciones/bodegas.

  - (HU-30) Conteos cíclicos y reconciliación de diferencias.

- Épica: Proyectos y Peticiones

  - (HU-13) Gestión de proyectos (crear).

  - (HU-14) Creación de peticiones de materiales por proyecto.

  - (HU-15) Despacho parcial de una petición.

  - (HU-16) Confirmación de recepción total o parcial.

  - (HU-17) Gestión de devoluciones al almacén.

  - (HU-27) Despacho por lotes específicos (trazabilidad).

- Épica: Reportes y Alertas

  - (HU-12) Valorización de inventario por costo promedio ponderado (PPP).

  - (HU-19) Auditoría de acciones (quién, cuándo, qué).

  - (HU-20) Reporte de movimientos por rango de fechas y filtros.

  - (HU-21) Alertas de bajo stock.

  - (HU-24) Enviar correo de confirmación de despacho.

  - (HU-28) Reporte de consumo por proyecto.

#### Criterios de Salida (Definition of Done - DoD):

- Flujo operativo completo: Petición (HU-14) → Despacho por Lote (HU-15, HU-27) → Recepción (HU-16).

- Flujos de Inventario: Transferencias (HU-10), Devoluciones (HU-17) y Ajustes (HU-30) operativos y actualizando Kardex (HU-09).

- Recálculo de Precio Promedio Ponderado (PPP) (HU-12) operativo en entradas.

- Reportes (HU-20, HU-28) y Alertas (HU-21) funcionales.

- Controles básicos de seguridad (XSS/CSRF) implementados.

- 40+ casos de prueba en OK (cubriendo el flujo E2E) sin defectos críticos.

- Demo E2E (End-to-End) grabada.

#### Alcance por Capa:

- Frontend (FE): Pantallas de Proyectos; Gestión de Peticiones (crear, ver, despachar, recibir); Pantallas de Transferencias y Devoluciones; Visualización de Reportes y Alertas.

- Backend (BE): Lógica transaccional completa (Petición → Despacho → Kardex → Recepción); Recálculo de PPP; Endpoints para Reportes; Servicio de Alertas y Correos (HU-21, HU-24).

- Base de Datos (BD): Tablas/índices para lotes y Kardex (HU-09); Vistas para reportes.

### 5. Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Concurrencia en Reservas | Transacciones/bloqueos u optimistic locking + pruebas dedicadas. |
| PPP y redondeos | Casos unitarios con múltiples entradas; validación contra kardex (HU-09). |
| Desalineación ER–API–UI | “Puertas de calidad” por release (build verde + migración limpia + Swagger verificado). |
| Rendimiento de reportes | Índices en claves; prueba de carga en endpoints de reporte (HU-20, HU-28). |